## Slide 1: 8. Оценка сложности проекта разработки

## Slide 2: Дополнение к лабораторной 1
Заинтересованные в проекте лица:
• Спонсор проекта. Это лицо или группа лиц, предоставляющая ресурсы для проекта или формирующая инвестиционно привлекательную ситуацию вокруг него. Очень важно еще до начала проекта определить его спонсора, поскольку именно с ним нужно решать все вопросы, касающиеся обеспечения проекта ресурсами.
• Менеджер проекта. Это лицо, ответственное за управление проектом, т.е. обеспечение наилучших его результатов в рамках заданных ограничений. Иногда эту роль называют руководителем проекта, но в последнее время одной из функций руководителя принято считать лидерство: наличие авторитета, умение вовлекать людей в проект, создавать команду, вести людей за собой. Менеджер в классическом понимании не обязан быть лидером, он выполняет только административные обязанности.
• Лидер проекта. Это наиболее авторитетный человек в команде проекта, к чьему мнению прислушиваются, кто принимает большинство технических решений по ходу проекта. Часто лидер и менеджер проекта — одно лицо.

## Slide 3
• Заказчик. Это лицо или организация, которые получают результаты проекта в собственность того или иного вида.
• Пользователи. Эта лица и организации, непосредственно использующие результаты проекта в своей деятельности.
• Организация-исполнитель. Это организация, в которой проводится проект и которая несет ответственность перед заказчиком за его выполнение. Такая организация может быть создана для проведения одного конкретного проекта и состоять только из его команды.
• Команда проекта. Это служащие организации-исполнителя, выполняющие работы по проекту. Менеджер проекта и лидер проекта входят в команду.
• Команда управления проектом. Это часть команды проекта, непосредственно участвующая в деятельности по управлению проектом. Сюда входят менеджер проекта и его лидер, может входить секретарь менеджера, эксперты, помогающие в принятии решений и т.д.

## Slide 4: Взаимоотношения между заинтересованными лицами проекта

## Slide 5: Сложность программного обеспечения
Сложность вызывается четырьмя основными причинами:
сложностью реальной предметной области, из которой исходит заказ на разработку;
трудностью управления процессом разработки;
необходимостью обеспечить достаточную гибкость программы;
неудовлетворительными способами описания поведения больших дискретных систем.

## Slide 6: Сложность реального мира
Сложность реального мира. Проблемы, которые мы пытаемся решить с помощью программного обеспечения, часто неизбежно содержат сложные элементы, а к соответствующим программам предъявляется множество различных, порой взаимоисключающих требований. У пользователей и разработчиков разные взгляды на сущность проблемы, и они делают различные выводы о возможных путях ее решения. Знакомство с первыми версиями системы позволяет пользователям лучше понять и отчетливей сформулировать то, что им действительно нужно. В то же время процесс разработки повышает квалификацию разработчиков в предметной области и позволяет им задавать более осмысленные вопросы, которые проясняют темные места в проектируемой системе.

## Slide 7: Трудности управления процессом разработки
Трудности управления процессом разработки. Основная задача разработчиков состоит в создании иллюзии простоты, в защите пользователей от сложности описываемого предмета или процесса. Сегодня обычными стали программные системы, размер которых исчисляется десятками тысяч или даже миллионами строк на языках высокого уровня. Ни один человек никогда не сможет полностью понять такую систему. Поэтому такой объем работ потребует привлечения команды разработчиков. Чем больше разработчиков, тем сложнее связи между ними и тем сложнее координация, особенно если участники работ географически удалены друг от друга.

## Slide 8: Гибкость программного обеспечения
Гибкость программного обеспечения. Программирование обладает предельной гибкостью, и разработчик может сам обеспечить себя всеми необходимыми элементами, относящимися к любому уровню абстракции. Такая гибкость чрезвычайно соблазнительна. Она заставляет разработчика создавать своими силами все базовые строительные блоки будущей конструкции, из которых составляются элементы более высоких уровней абстракции. В отличие от строительной индустрии, где существуют единые стандарты на многие конструктивные элементы и качество материалов, в программной индустрии таких стандартов почти нет. Кроме того, часто приходится выполнять настройку программы под индивидуальные требования конкретного пользователя и системное окружение. Поэтому программные разработки остаются очень трудоемким делом.

## Slide 9: Проблема описания поведения больших дискретных систем
Проблема описания поведения больших дискретных систем. Аналоговые системы, такие, как движение брошенного мяча, напротив, являются непрерывными. Небольшие изменения входных параметров всегда вызовут небольшие изменения выходных. С другой стороны, дискретные системы по самой своей природе имеют конечное число возможных состояний. Мы стараемся проектировать системы, разделяя их на части так, чтобы одна часть минимально воздействовало на другую. Каждое событие, внешнее по отношению к программной системе, может перевести ее в новое состояние, и, более того, переход из одного состояния в другое не всегда детерминирован. Всеобъемлющее тестирование таких программ провести невозможно. При неблагоприятных условиях небольшое внешнее событие может привести к критической ошибке системы.

## Slide 10: Пять признаков сложной системы
1. Сложные системы часто являются иерархическими и состоят из взаимозависимых подсистем, которые в свою очередь также могут быть разделены на подсистемы, и т.д., вплоть до самого низкого уровня.
Многие сложные системы имеют почти разложимую иерархическую структуру, является главным фактором, позволяющим нам понять, описать и даже "увидеть" такие системы и их части. Скорее всего, мы можем понять лишь те системы, которые имеют иерархическую структуру. Архитектура сложных систем складывается и из компонентов, и из иерархических отношений этих компонентов.
2. Выбор, какие компоненты в данной системе считаются элементарными, относительно произволен и в большой степени оставляется на усмотрение исследователя. Низший уровень для одного наблюдателя может оказаться достаточно высоким для другого.
3. Внутрикомпонентная связь обычно сильнее, чем связь между компонентами. Это обстоятельство позволяет отделять "высокочастотные" взаимодействия внутри компонентов от "низкочастотной" динамики взаимодействия между компонентами.
Это различие внутрикомпонентных и межкомпонентных взаимодействий обуславливает разделение функций между частями системы и дает возможность относительно изолированно изучать каждую часть.

## Slide 11
4. Иерархические системы обычно состоят из немногих типов подсистем, по-разному скомбинированных и организованных.
Иными словами, разные сложные системы содержат одинаковые структурные части. Эти части могут использовать общие более мелкие компоненты, такие как клетки, или более крупные структуры, типа сосудистых систем, имеющиеся и у растений, и у животных.
5. Любая работающая сложная система является результатом развития работавшей более простой системы. Сложная система, спроектированная "с нуля", никогда не заработает. Следует начинать с работающей простой системы.
В процессе развития системы объекты, первоначально рассматривавшиеся как сложные, становятся элементарными, и из них строятся более сложные системы. Более того, невозможно сразу правильно создать элементарные объекты: с ними надо сначала повозиться, чтобы больше узнать о реальном поведении системы, и затем уже совершенствовать их.

## Slide 12: Распределение затрат
Наблюдаемый последние годы рост спроса на ПС предъявляет существенные требования к инженерному проектированию. Требования эти двоякого рода: во-первых, существенно повысить производительность труда при разработке ПО и, во-вторых, повысить эффективность сопровождения программного продукта. Последнее особенно важно, поскольку сопровождение требует больших затрат, чем разработка. В частности, ещё по данным 80-х годов прошлого века, приведённым Б. Боэмом, среднее распределение затрат по 477 системам обработки данных оказалось следующим: разработка - 43,7 %, сопровождение - 48,8 %, другие работы - 7,9 %.

## Slide 13: Оценка стоимости проекта
Основные виды ресурсов, используемых в любом проекте, следующие:
Время.
Бюджет.
Персонал.
Используемое оборудование, инструменты, материалы, и т.п.
Одним из главных параметров, входящих в стоимость разработки программных продуктов, является трудоемкость (трудозатраты). К ним относятся юридические, организационно-технические, экономические или другие процедуры, позволяющие оценить полученный продукт.

## Slide 14: Подходы к оценке стоимости
Российские экономисты ориентируются в оценке стоимости ПО на три основных подхода:
доходный (Income Approach);
сравнительный (Market Approach);
затратный (Asset Based Approach).
Сущность доходного подхода состоит в определении ожидаемого дохода от применения продукта, сравнительного - на сопоставлении программного обеспечения с аналогичными объектами, стоимость которых уже известна. В качестве такого объекта выбирается продукт со схожими экономическими, техническими, материальными и другими показателями. В основе подхода лежит положение о том, что рациональный покупатель не станет приобретать объект дороже, чем стоит аналогичный объект, который равен по полезности оцениваемому. Процедура оценки состоит в разделении программного продукта на элементы, которые сравниваются попарно.
Затратный подход учитывает совокупность затрат, которые необходимы для замены либо воспроизводства оцениваемого продукта с учетом его устаревания. При этом на оценку стоимости объекта влияют стоимость разработки его точной копии с использованием аналогичных технологий и материалов.

## Slide 15: Классификация методов оценки ПО
Особенность разработки программного обеспечения заключается в большой доле трудозатрат. В связи с этим в процессе оценки важную роль играет показатель трудоемкости. По расчетам стоимости программ существует большое количество исследований. Большой вклад в развитие данного направления внес американский профессор Барри Боэм (Barry Boehm). Ученый классифицировал основные алгоритмы определения затрат, представив несколько методов:
экспертных оценок;
аналогий;
исследовательские и эмпирические;
алгоритмического моделирования;
динамические;

## Slide 16
функциональных точек;
имитационного моделирования;
математическая модель SLIM (Software Life-cycle Model);
нейронные сети;
байесовские сети;
COCOMO (COnstructive COst MOdel);
оценка для получения контракта.

## Slide 18: Метод экспертных оценок
Методика основывается на выяснении мнений нескольких экспертов о стоимости разработки программного продукта. Процедура подразумевает участие в опросе компетентных специалистов, которые располагают обширными знаниями в области IT. Обработка мнений специалистов проходит до тех пор, пока не будет установлен окончательный вариант. Надежность метода оценки экспертов достаточно высока, поскольку в процедуре не может преобладать мнение одного специалиста.

## Slide 19: Исследовательские и эмпирические методы
Для использования процедуры проводятся специально разрабатываемые исследования, наблюдения и эксперименты, которые впоследствии обрабатываются с помощью статистических методов. Отличия исследований состоят в используемом для анализа наборе факторов, который включается в расчетные формулы. Немаловажное влияние на результаты экспериментов оказывают способы расчета и корректирующие коэффициенты, которые принимаются за основу измерений параметров и условий разработки программного обеспечения.

## Slide 20: Метод алгоритмического моделирования
Процедура оценки происходит на основании статистических данных о проектах, которые уже используются на практике. Трудоемкость объекта рассчитывается на основании определения количественного параметра программного продукта. Обычно в расчетах используется величина программного кода. После осуществления оценки данного параметра для нового проекта проводится моделирование будущих затрат.

## Slide 21: Динамические методы
Такой подход призван оценить стоимость разработки в динамике. То есть многие факторы, влияющие на затраты в ходе разработки проекта могут существенно измениться. Это касается исходных требований, заложенных заказчиком, опыта разработчиков, длительности процесса реализации, необходимости обучения и т. д. Большое количество переменных, заложенных в алгоритм оценивания, позволяют рассчитать затраты с учетом развития тех или иных показателей.

## Slide 22: Метод функциональных точек
Метод фокусируется на так называемых «функциональных точках», представляющих собой единицы измерения объема функциональности, которую продукт предоставляет пользователю. Система расчета стоимости разработок с точки зрения пользователя была выдвинута Аланом Альбрехтом в 70-х годах прошлого столетия. В число параметров включены количественные показатели входов/выходов и запросов пользователя, файлов, внешних интерфейсов.

## Slide 23: Математическая модель SLIM
Модель была разработана Лоуренсом Патнамом при проектировании программного обеспечения для американских военных. Ученый установил, что при оценке ПО возникает определенная взаимосвязь между размером, графиком и трудозатратами. В случае увеличения размеров ПО значительно возрастают трудозатраты и время на разработку. При этом количество дефектов также растет. При сокращении размера продукта снижаются время и трудозатраты.

## Slide 24: А так же:
Метод аналогий
Нейронные сети
Байесовские сети
…
Для определения стоимости ПО во всем мире используют классические методики: функциональных точек и COCOMO II.

## Slide 25: Конструктивная модель стоимости
Американский инженер Барри Боэм во второй половине прошлого века предложил систему оценки объемов трудозатрат при проектировании программного обеспечения. Алгоритм был назван COCOMO – конструктивная модель стоимости (COnstructive COst MOdel). Система получила широкое распространение, поскольку ее можно применять на любом этапе разработки ПО. Ученый проанализировал большое количество разработок, выполненных по заказу американских военных, и вывел закономерность, которая определяет взаимосвязь между размером продукта, его классом и трудозатратами.
Основу системы COCOMO составляет расчет цены программного продукта во взаимосвязи с оценкой кода программы и с учетом других параметров (стоимость оборудования, трудозатраты разработчиков, субъективная оценка объекта и др.). Сегодня существует несколько вариантов модели, которые могут охватывать все параметры программного продукта с возможностью оценивания каждого этапа, начиная с анализа и проектирования.

## Slide 26: Поправочные факторы
Количество поправочных факторов, которые учитываются при использовании COCOMO, охватывает 15 пунктов. Они группируются по четырем категориям, оцениваемым по шкале в 6 баллов:
свойства продукта, включающие в себя сложность, надежность, конструкцию архитектуры, величину базы данных;
свойства системы, то есть лимиты оперативной памяти, время, затраченное на разработку и сборку приложения, эффективность применяемых машин;
свойства команды инженеров, такие, как способность к аналитике, опыт в прикладной сфере и в плане разработок, а также знания языков программирования;
свойства проекта, включающие в себя применяемые средства и методы разработки и контроля деятельности.
Однако система обладает рядом недостатков. К примеру, при расчетах учитывается размер кода, то есть количество логических строк. Однако не принимается во внимание квалификация разработчиков.

## Slide 27: Классы проектов
В системе COCOMO разрабатываемые проекты делятся условно на три класса:
Ограниченные. К ним относятся небольшие по размеру проекты, к которым предъявляются не очень жесткие требования. Продукт может быть произведен любым IT-инженером или малой компанией.
Полуинтегрированные. Продукт имеет средний размер с четкими требованиями и может быть выполнен группой производителей ПО с различным опытом работы.
«Встроенные системы». К подобным программам предъявляются жесткие требования по спецификации. Продукт производится со значительными ограничениями и отличается повышенной надежностью и безопасностью.

## Slide 28: Аналогичные системы
Аналогичные, но более узкие системы предложили и другие разработчики:
Feature Points, предложенная К. Джонсом, более точно оценивает размеры сложных систем;
3D Points, представленная авиационным гигантом «Боинг».
По прошествии времени появились новые требования к системам, и алгоритм COCOMO стал устаревать. В конце XX века в методику были внесены изменения, и появилась система COCOMO II.

## Slide 29: COCOMO -> COCOMO II
Основными новшествами, введенными в метод, являются:
учет входных данных на раннем этапе разработки для оценивания сложности системы;
повторное использование, то есть применение разработанных ранее коммерческих продуктов, разработка приложений;
ориентация на объект, которая поддерживается на уровне ПО промежуточного слоя;
обновленные алгоритмы процесса разработки (обобщенные или циклические);
сформированность процесса проектирования.